Documentación de Aseguramiento de Calidad — Hotel Sabana Brava 314 PMS

Documento: Plan y Registro de Pruebas de Software
Proyecto: Hotel Sabana Brava 314 — Property Management System
Versión: 1.0.0
Fecha: 20 de junio de 2026
Elaborado por: Dago Palmera
Clasificación: Uso Interno / Académico

──────────────────────────────────────────────────

Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-06-01 | Dago Palmera | Borrador inicial de estrategia de pruebas |
| 0.5 | 2026-06-8 | Dago Palmera | Casos de prueba — módulos Auth, Empresas, Contratos |
| 0.8 | 2026-06-15 | Dago Palmera | Casos de prueba — módulos Habitaciones, Reservas, Facturación |
| 1.0 | 2026-06-19 | Dago Palmera | Versión final con registro de bugs y métricas |

──────────────────────────────────────────────────

TABLA DE CONTENIDO

Documentación de Aseguramiento de Calidad — Hotel Sabana Brava 314 PMS	1

Historial de Revisiones	1

1. Introducción	2

1.1 Objetivo del Documento	2

1.2 Alcance	2

1.3 Entorno de Pruebas	2

Roles de Prueba Configurados	3

2. Estrategia de Pruebas	3

2.1 Pruebas Funcionales	3

2.2 Pruebas de Validación de Reglas de Negocio	3

2.3 Pruebas de Autorización por Roles	4

2.4 Pruebas de API REST	4

2.5 Pruebas de Usabilidad	5

3. Casos de Prueba	5

Módulo 1: Autenticación y Usuarios	5

Módulo 2: Empresas	6

Módulo 3: Contratos	7

Módulo 4: Habitaciones	8

Módulo 5: Huéspedes	9

Módulo 6: Reservaciones	10

Módulo 7: Facturación	11

4. Casos Negativos	12

5. Registro de Incidencias (Bug Report)	15

BUG-001: El estado de la habitación no se actualiza automáticamente al confirmar una reserva	15

BUG-002: La generación del número de contrato no es thread-safe	15

BUG-003: Endpoint de login no valida si el usuario está activo	16

BUG-004: Cálculo de IVA puede presentar error de redondeo con decimales	17

BUG-005: Formulario de reserva en frontend no valida que end_date > start_date en el cliente	17

6. Ejecución de Pruebas — Matriz de Resultados	18

6.1 Resumen de Ejecución	18

6.2 Detalle de Casos Fallidos	18

6.3 Cobertura por Tipo de Prueba	19

7. Métricas de Calidad	19

7.1 Indicadores Generales	19

7.2 Distribución de Bugs por Severidad	19

7.3 Cobertura Funcional por Módulo	20

7.4 Endpoints API Cubiertos	20

7.5 Deuda Técnica Identificada	20

8. Conclusiones	21

8.1 Evaluación General del Sistema	21

8.2 Fortalezas Identificadas	21

8.3 Áreas de Mejora Prioritaria	21

8.4 Declaración de Aptitud para Despliegue Académico	22

1. Introducción

1.1 Objetivo del Documento

El presente documento constituye el Plan de Pruebas y Registro de Aseguramiento de la Calidad (QA) para el sistema Hotel Sabana Brava 314 PMS (Property Management System). Su propósito es definir la estrategia de testing aplicada, documentar los casos de prueba ejecutados, registrar incidencias detectadas y presentar las métricas finales de cobertura y calidad del software.

Este documento sigue los lineamientos del estándar IEEE 829 para documentación de pruebas de software y es de naturaleza técnica, orientado a equipos de desarrollo, líderes de proyecto y stakeholders académicos.

1.2 Alcance

El presente plan de pruebas cubre los siguientes componentes del sistema:

| Componente | Tecnología | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| API REST — Backend | FastAPI (Python 3.12+) | Funcional, integración, seguridad |
| Base de Datos | PostgreSQL + SQLAlchemy ORM | Integridad referencial, reglas de negocio |
| Frontend Web | Next.js (React) | Usabilidad, flujos de usuario |
| Autenticación | JWT — HS256 (24h expiry) | Seguridad, autorización por roles |

Módulos funcionales evaluados:

1. Autenticación y Usuarios

2. Empresas (Companies)

3. Contratos (Contracts)

4. Habitaciones (Rooms)

5. Huéspedes (Guests)

6. Reservaciones (Reservations)

7. Facturación (Invoices)

Fuera del alcance: Pruebas de rendimiento (load testing), integración con DIAN (en producción), pruebas de penetración avanzada.

1.3 Entorno de Pruebas

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS |
| Lenguaje Backend | Python 3.12 |
| Framework API | FastAPI 0.115.x |
| ORM | SQLAlchemy 2.x |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 |
| Frontend | Next.js 14 (React 18) |
| Autenticación | JWT HS256 — Expiración 24h |
| Contenedores | Docker / Docker Compose |
| Herramienta de Pruebas API | Postman v11 / Swagger UI (FastAPI built-in) |
| URL Base API | http://localhost:8000 |
| URL Frontend | http://localhost:3000 |
| Variables de entorno | SB314.env |

Roles de Prueba Configurados

| Usuario | Rol | Email de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Andrés Propietario | OWNER | owner@sb314.test |
| María Admin | ADMINISTRATOR | admin@sb314.test |
| Carlos Recepción | RECEPTIONIST | recep@sb314.test |

──────────────────────────────────────────────────

2. Estrategia de Pruebas

2.1 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verifican que cada endpoint y flujo de usuario del sistema produce el resultado correcto ante entradas válidas. Se aplica sobre cada módulo del sistema siguiendo el patrón Router → Service → Repository → Database implementado en el proyecto.

Técnicas aplicadas:

• Partición de equivalencia

• Análisis de valores límite

• Pruebas de flujos end-to-end

• Pruebas de operaciones CRUD completas

2.2 Pruebas de Validación de Reglas de Negocio

Se verifican las invariantes críticas del dominio hotelero implementadas en la capa de servicios (*_service.py):

| Regla de Negocio | Módulo | Método de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Ciclo de vida de reserva: PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → COMPLETED | Reservaciones | Prueba de transiciones de estado |
| Terminación de reserva: CANCELLED / NO_SHOW | Reservaciones | Casos de borde |
| Fechas de reserva dentro del rango del contrato | Reservaciones | Validación de fechas |
| Sin solapamiento de contratos activos para la misma empresa | Contratos | Prueba de conflicto |
| Habitaciones no asignadas simultáneamente a dos contratos activos | Contratos | Prueba de concurrencia lógica |
| Facturación por empresa y período | Facturación | Generación de factura |
| IVA = 19% sobre subtotal | Facturación | Cálculo matemático |
| Habitaciones OUT_OF_SERVICE no asignables | Habitaciones | Validación de estado |

2.3 Pruebas de Autorización por Roles

El sistema implementa dos middlewares de autorización:

• require_admin_or_owner: Solo roles OWNER y ADMINISTRATOR

• require_admin_owner_or_receptionist: Todos los roles autenticados

Las pruebas verifican que:

• Un usuario con rol RECEPTIONIST no puede acceder a endpoints restringidos a OWNER/ADMINISTRATOR

• Tokens expirados o malformados son rechazados con HTTP 401

• Solicitudes sin token devuelven HTTP 403

2.4 Pruebas de API REST

Verificación de contratos de API según el estándar REST:

| Aspecto | Criterio de Verificación |
| --- | --- |
| Códigos HTTP | 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 422 Unprocessable Entity |
| Formato de respuesta | JSON con estructura documentada en Swagger |
| Identificadores | UUID v4 en todos los recursos |
| Paginación | Lista completa (MVP sin paginación) |
| Headers | Authorization: Bearer <token> requerido en endpoints protegidos |

2.5 Pruebas de Usabilidad

Evaluación del frontend Next.js enfocada en:

• Fluidez de navegación entre módulos

• Mensajes de error claros para el usuario

• Formularios con validaciones en tiempo real

• Consistencia visual en formularios de reserva y contrato

• Experiencia de usuario en flujo de check-in / check-out

──────────────────────────────────────────────────

3. Casos de Prueba

Leyenda de prioridad: 🔴 Crítica | 🟠 Alta | 🟡 Media | 🟢 Baja

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 1: Autenticación y Usuarios

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | Autenticación | Login exitoso con credenciales válidas | Usuario registrado en BD con email y contraseña activa | 1. POST /users/login con email y password correctos <br> 2. Verificar respuesta | HTTP 200. Body contiene access_token (JWT válido), token_type: bearer, datos del usuario y role | 🔴 |
| TC-AUTH-002 | Autenticación | Verificación de expiración del token | Token JWT generado hace más de 24 horas | 1. Guardar token emitido más de 24h antes <br> 2. Realizar cualquier solicitud autenticada con ese token | HTTP 401. detail: "Token has expired" | 🔴 |
| TC-AUTH-003 | Usuarios | Creación de usuario por OWNER | Sesión activa con rol OWNER | 1. POST /users/ con nombre, email, password, role válidos <br> 2. Verificar persistencia en BD | HTTP 201. Usuario creado con UUID v4, rol correcto, campo is_active: true | 🟠 |
| TC-AUTH-004 | Usuarios | Listado de usuarios por ADMINISTRATOR | Sesión con rol ADMINISTRATOR, al menos 2 usuarios en BD | 1. GET /users/ con token ADMINISTRATOR | HTTP 200. Array de usuarios con todos los campos esperados. No expone campo password | 🟠 |
| TC-AUTH-005 | Autorización | Acceso bloqueado para RECEPTIONIST a gestión de usuarios | Sesión activa con rol RECEPTIONIST | 1. POST /users/ con token de RECEPTIONIST | HTTP 403. detail: "You do not have permission to perform this action." | 🔴 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 2: Empresas

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-COM-001 | Empresas | Creación de empresa del sector petrolero | Sesión ADMINISTRATOR activa | 1. POST /companies/ con NIT, nombre, sector, contacto válidos <br> 2. Verificar respuesta | HTTP 201. Empresa creada con UUID, is_active: true, campos auditables created_at | 🟠 |
| TC-COM-002 | Empresas | Consulta de empresa por ID | Empresa existente en BD | 1. GET /companies/{company_id} con UUID válido | HTTP 200. Objeto empresa con todos los campos y relaciones | 🟡 |
| TC-COM-003 | Empresas | Actualización de datos de empresa | Empresa activa en BD | 1. PUT /companies/{company_id} con datos actualizados | HTTP 200. Empresa actualizada, campo updated_at modificado | 🟡 |
| TC-COM-004 | Empresas | Desactivación de empresa (toggle) | Empresa activa sin contratos activos | 1. PATCH /companies/{company_id}/toggle | HTTP 200. is_active: false. Empresa no aparece en listados activos | 🟡 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 3: Contratos

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-CTR-001 | Contratos | Creación de contrato con habitaciones válidas | Empresa activa, habitaciones disponibles, sin contratos solapados | 1. POST /contracts/ con company_id, start_date, end_date, base_rate, room_ids[] <br> 2. Verificar contrato creado | HTTP 201. Contrato con número generado formato CTR-{YEAR}-{NNNNN}, habitaciones asignadas, is_active: true | 🔴 |
| TC-CTR-002 | Contratos | Validación de solapamiento de contratos | Empresa con contrato activo 2026-01-01 al 2026-06-30 | 1. POST /contracts/ para la misma empresa con fechas 2026-05-01 al 2026-08-31 | HTTP 400. detail: "Company already has an active contract with overlapping dates" | 🔴 |
| TC-CTR-003 | Contratos | Rechazo de habitación ya asignada a otro contrato | Habitación H-101 asignada a contrato activo | 1. POST /contracts/ incluyendo H-101 en room_ids para nuevo contrato con fechas solapadas | HTTP 400. detail incluye número de habitación conflictiva | 🔴 |
| TC-CTR-004 | Contratos | Generación de PDF del contrato | Contrato existente en BD | 1. GET /contracts/{contract_id}/pdf | HTTP 200. Respuesta de tipo application/pdf con el contrato formateado | 🟡 |
| TC-CTR-005 | Contratos | Previsualiación del contrato antes de creación | Sesión OWNER activa | 1. POST /contracts/preview-pdf con datos completos de contrato | HTTP 200. PDF de vista previa generado. No se persiste ningún registro en BD | 🟡 |
| TC-CTR-006 | Contratos | Rechazo de contrato con fecha fin anterior a fecha inicio | Empresa activa | 1. POST /contracts/ con start_date: 2026-08-01, end_date: 2026-07-01 | HTTP 400. detail: "Contract end date must be greater than start date" | 🟠 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 4: Habitaciones

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RM-001 | Habitaciones | Creación de habitación con número único | Sin habitación con el mismo número | 1. POST /rooms/ con room_number, capacity, description | HTTP 201. Habitación creada con estado AVAILABLE, is_active: true | 🟠 |
| TC-RM-002 | Habitaciones | Consulta de todas las habitaciones | Al menos 3 habitaciones en BD | 1. GET /rooms/ con token válido | HTTP 200. Lista completa con estado de cada habitación | 🟡 |
| TC-RM-003 | Habitaciones | Cambio de estado de habitación a MAINTENANCE | Habitación en estado AVAILABLE | 1. PATCH /rooms/{room_id} con status: MAINTENANCE | HTTP 200. Habitación con estado MAINTENANCE. No aparece como disponible para reservas | 🟠 |
| TC-RM-004 | Habitaciones | Desactivación lógica de habitación | Habitación sin reservas activas | 1. PATCH /rooms/{room_id}/toggle | HTTP 200. is_active: false. No es asignable a nuevos contratos | 🟡 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 5: Huéspedes

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-GST-001 | Huéspedes | Registro de huésped corporativo | Empresa activa asociada | 1. POST /guests/ con nombre, documento, empresa_id | HTTP 201. Huésped registrado con UUID, vinculado a empresa | 🟠 |
| TC-GST-002 | Huéspedes | Consulta de huéspedes por empresa | Empresa con al menos 2 huéspedes registrados | 1. GET /guests/company/{company_id} | HTTP 200. Lista de huéspedes de la empresa | 🟡 |
| TC-GST-003 | Huéspedes | Actualización de datos de huésped | Huésped existente en BD | 1. PUT /guests/{guest_id} con datos actualizados | HTTP 200. Datos actualizados correctamente | 🟢 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 6: Reservaciones

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-RES-001 | Reservaciones | Creación de reserva en estado PENDING | Contrato activo, empresa válida, habitación disponible | 1. POST /reservations/ con company_id, contract_id, start_date, end_date, guest_count, room_ids[] | HTTP 201. Reserva con estado PENDING, UUID asignado, habitaciones asociadas en tabla reservation_rooms | 🔴 |
| TC-RES-002 | Reservaciones | Transición PENDING → CONFIRMED | Reserva en estado PENDING | 1. PATCH /reservations/{id}/confirm | HTTP 200. Estado cambia a CONFIRMED. Habitaciones con estado BLOCKED (si aplica lógica de bloqueo) | 🔴 |
| TC-RES-003 | Reservaciones | Transición CONFIRMED → CHECKED_IN | Reserva en estado CONFIRMED | 1. PATCH /reservations/{id}/check-in | HTTP 200. Estado cambia a CHECKED_IN. Habitaciones asignadas pasan a estado OCCUPIED | 🔴 |
| TC-RES-004 | Reservaciones | Transición CHECKED_IN → COMPLETED (check-out) | Reserva en estado CHECKED_IN | 1. PATCH /reservations/{id}/check-out | HTTP 200. Estado COMPLETED. Habitaciones regresan a estado AVAILABLE | 🔴 |
| TC-RES-005 | Reservaciones | Cancelación de reserva PENDING | Reserva en estado PENDING | 1. PUT /reservations/{id} con status: CANCELLED (o endpoint de cancelación) | HTTP 200. Estado CANCELLED. Habitaciones liberadas del bloqueo | 🟠 |
| TC-RES-006 | Reservaciones | Marcado como NO_SHOW desde CONFIRMED | Reserva en estado CONFIRMED | 1. PATCH /reservations/{id}/no-show | HTTP 200. Estado NO_SHOW. Habitaciones liberadas | 🟠 |
| TC-RES-007 | Reservaciones | Asignación de huéspedes a reserva | Reserva existente, huéspedes registrados | 1. POST /reservations/{id}/guests con guest_ids[] | HTTP 201. Huéspedes asignados en tabla reservation_guests | 🟠 |
| TC-RES-008 | Reservaciones | Asignación de huésped a habitación específica | Reserva con habitaciones y huéspedes asignados | 1. POST /reservations/{id}/room-assignments con room_id y guest_id | HTTP 201. Registro en tabla room_assignments con assigned_by del token | 🟡 |
| TC-RES-009 | Reservaciones | Consulta de reservas activas | Al menos 2 reservas con estado PENDING o CONFIRMED | 1. GET /reservations/active | HTTP 200. Lista de reservas en estado activo únicamente | 🟡 |
| TC-RES-010 | Reservaciones | Consulta de reservas por empresa | Empresa con múltiples reservas | 1. GET /reservations/company/{company_id} | HTTP 200. Reservas filtradas por empresa | 🟡 |

──────────────────────────────────────────────────

Módulo 7: Facturación

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INV-001 | Facturación | Generación de factura para empresa en período | Empresa con reservas COMPLETED en el período | 1. POST /invoices/ con company_id, contract_id, period_start, period_end | HTTP 201. Factura generada con subtotal, taxes (19%), total, estado PENDING, número único | 🔴 |
| TC-INV-002 | Facturación | Verificación de cálculo de IVA (19%) | Factura generada con subtotal de MATHINLINE0190.000 (19% de MATHINLINE11.190.000 | 🔴 |  |  |
| TC-INV-003 | Facturación | Cambio de estado de factura a ISSUED | Factura en estado PENDING | 1. PATCH /invoices/{id}/issue o equivalente | HTTP 200. Estado ISSUED, campo issued_at con timestamp actual | 🟠 |
| TC-INV-004 | Facturación | Generación de PDF de factura | Factura existente con detalles | 1. GET /invoices/{id}/pdf | HTTP 200. Respuesta application/pdf con datos del cliente, período, desglose de cargos | 🟡 |
| TC-INV-005 | Facturación | Unicidad de factura por empresa y período | Factura existente para empresa A, enero 2026 | 1. POST /invoices/ con misma company_id, period_start, period_end | HTTP 400 o 409. Error de unicidad por constraint uq_invoice_company_period | 🟠 |

──────────────────────────────────────────────────

4. Casos Negativos

Los casos negativos verifican el comportamiento del sistema ante entradas inválidas, condiciones de error y violaciones de reglas de negocio.

| ID | Módulo | Nombre del Caso | Descripción del Error | Entrada / Condición | Resultado Esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-NEG-001 | Autenticación | JWT inválido — token manipulado | Se envía un token con firma alterada | Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.XXXXX.invalid_sig | HTTP 401. detail: "Invalid token". La función verify_token() lanza InvalidTokenError | 🔴 |
| TC-NEG-002 | Autenticación | Solicitud sin cabecera Authorization | Se omite completamente el token en un endpoint protegido | GET /reservations/ sin header Authorization | HTTP 403. FastAPI HTTPBearer rechaza la solicitud automáticamente | 🔴 |
| TC-NEG-003 | Autorización | RECEPTIONIST accediendo a endpoint de OWNER/ADMIN | Usuario con rol RECEPTIONIST intenta crear un usuario | POST /users/ con token de RECEPTIONIST | HTTP 403. detail: "You do not have permission to perform this action." | 🔴 |
| TC-NEG-004 | Contratos | Solapamiento de fechas en contratos de la misma empresa | Empresa A tiene contrato activo del 01/01/2026 al 30/06/2026 | POST /contracts/ para empresa A con fechas 15/05/2026 al 31/08/2026 | HTTP 400. detail: "Company already has an active contract with overlapping dates". Ningún contrato se crea | 🔴 |
| TC-NEG-005 | Contratos | Habitación asignada simultáneamente a dos contratos activos | Habitación H-205 asignada a contrato activo del 01/01/2026 al 31/12/2026 | POST /contracts/ incluyendo room_id de H-205 en período solapado | HTTP 400. detail menciona el número de habitación en conflicto: "Rooms already assigned to another active contract..." | 🔴 |
| TC-NEG-006 | Reservaciones | Fechas de reserva fuera del rango del contrato | Contrato vigente del 01/03/2026 al 30/06/2026 | POST /reservations/ con start_date: 2026-01-15 (anterior al contrato) | HTTP 400. Error de validación: fechas de reserva deben estar dentro del rango del contrato | 🔴 |
| TC-NEG-007 | Reservaciones | Transición de estado inválida | Reserva en estado COMPLETED (estado terminal) | PATCH /reservations/{id}/confirm sobre reserva ya COMPLETED | HTTP 400. detail indica transición inválida. El estado COMPLETED no permite transiciones según VALID_TRANSITIONS | 🔴 |
| TC-NEG-008 | Habitaciones | Asignación de habitación OUT_OF_SERVICE a contrato | Habitación con estado OUT_OF_SERVICE o is_active: false | POST /contracts/ incluyendo room_id de habitación inactiva | HTTP 400. detail: "Inactive rooms cannot be assigned to contracts: {room_number}" | 🟠 |
| TC-NEG-009 | Facturación | Facturación sin reservas completadas en el período | Empresa sin reservas COMPLETED en el período solicitado | POST /invoices/ con período sin actividad | HTTP 400. Error indicando que no hay reservas válidas para facturar en el período | 🟠 |
| TC-NEG-010 | General | Campos obligatorios faltantes en creación de reserva | Se omite el campo contract_id del body | POST /reservations/ sin contract_id | HTTP 422 Unprocessable Entity. FastAPI retorna detalle de validación con campo faltante: [{"loc": ["body", "contract_id"], "msg": "field required"}] | 🟠 |
| TC-NEG-011 | Empresas | Creación de contrato para empresa inactiva | Empresa con is_active: false en BD | POST /contracts/ con company_id de empresa inactiva | HTTP 400. detail: "Company is inactive" | 🟠 |
| TC-NEG-012 | Contratos | UUID no existente al consultar contrato | Se usa un UUID válido en formato pero no registrado | GET /contracts/00000000-0000-0000-0000-000000000001 | HTTP 404. detail: "Contract not found" | 🟡 |

──────────────────────────────────────────────────

5. Registro de Incidencias (Bug Report)

Bugs realistas identificados durante la ejecución de pruebas funcionales del sistema.

──────────────────────────────────────────────────

BUG-001: El estado de la habitación no se actualiza automáticamente al confirmar una reserva

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-001 |
| Título | Habitación permanece en estado AVAILABLE al confirmar reserva (debería ser BLOCKED) |
| Módulo | Reservaciones / Habitaciones |
| Descripción | Cuando una reserva pasa de estado PENDING a CONFIRMED, se espera que las habitaciones asignadas cambien su estado a BLOCKED para reflejar que están comprometidas. Sin embargo, el estado de las habitaciones en la tabla rooms permanece como AVAILABLE, lo que podría permitir doble asignación en la UI. El modelo define BLOCKING_STATUSES = {PENDING, CONFIRMED} pero la sincronización de estado en la tabla rooms no se ejecuta en el servicio. |
| Pasos para Reproducir | 1. Crear reserva con habitación H-101 → estado: PENDING <br> 2. Confirmar reserva: PATCH /reservations/{id}/confirm <br> 3. Consultar habitación: GET /rooms/{room_id} <br> 4. Verificar campo status |
| Resultado Actual | status: "AVAILABLE" en la habitación |
| Resultado Esperado | status: "BLOCKED" en la habitación al confirmar reserva |
| Severidad | 🟠 Alta |
| Estado | 🔵 Abierto — Pendiente de corrección |

──────────────────────────────────────────────────

BUG-002: La generación del número de contrato no es thread-safe

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-002 |
| Título | Posible duplicación de número de contrato bajo carga concurrente |
| Módulo | Contratos |
| Descripción | La función generate_contract_number() cuenta el total de contratos existentes y genera el número secuencial (CTR-{YEAR}-{total+1}). En un escenario de creación concurrente de contratos, dos transacciones paralelas podrían leer el mismo conteo total y generar el mismo número de contrato, violando la unicidad esperada. No se observa un mecanismo de bloqueo de fila o secuencia de BD (SEQUENCE) para garantizar atomicidad. |
| Pasos para Reproducir | 1. Ejecutar 2 solicitudes POST /contracts/ simultáneamente con datos válidos distintos <br> 2. Verificar los números de contrato asignados |
| Resultado Actual | Ambas solicitudes podrían generar CTR-2026-00005 |
| Resultado Esperado | Números únicos CTR-2026-00005 y CTR-2026-00006 |
| Severidad | 🟡 Media (baja probabilidad en entorno académico, alta en producción) |
| Estado | 🔵 Abierto — Requiere evaluación de impacto |

──────────────────────────────────────────────────

BUG-003: Endpoint de login no valida si el usuario está activo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-003 |
| Título | Usuario desactivado puede obtener token JWT válido |
| Módulo | Autenticación / Usuarios |
| Descripción | El flujo de autenticación verifica credenciales (email + password hash) pero no valida el campo is_active del usuario antes de emitir el JWT. Un usuario desactivado por el OWNER puede autenticarse y operar normalmente durante las 24 horas de vigencia del token. |
| Pasos para Reproducir | 1. Crear usuario con rol RECEPTIONIST <br> 2. Desactivar usuario vía PATCH (toggle) <br> 3. Intentar login con las credenciales del usuario desactivado <br> 4. Verificar si se emite token |
| Resultado Actual | HTTP 200 con token JWT válido emitido |
| Resultado Esperado | HTTP 403 con mensaje "User account is inactive" |
| Severidad | 🔴 Crítica |
| Estado | 🔵 Abierto — Requiere corrección urgente |

──────────────────────────────────────────────────

BUG-004: Cálculo de IVA puede presentar error de redondeo con decimales

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-004 |
| Título | Error de redondeo en cálculo de taxes al 19% con valores no enteros |
| Módulo | Facturación |
| Descripción | Al calcular taxes = subtotal * 0.19 con valores como MATHINLINE2256.595 COP (valor exacto). Sin embargo, dependiendo de la implementación de la capa de servicio (Python float vs Decimal), puede generarse un error de punto flotante que resulte en valores como 256594.9999... o 256595.0000001, lo que afecta la consistencia con declaraciones tributarias. El modelo usa Numeric(12, 2) en PostgreSQL, pero el cálculo en Python debe usar Decimal para exactitud. |
| Pasos para Reproducir | 1. Crear factura con subtotal de $1.350.500 <br> 2. Verificar campo taxes en respuesta JSON |
| Resultado Actual | taxes: 256594.9999... (posible error de punto flotante) |
| Resultado Esperado | taxes: 256595.00 |
| Severidad | 🟡 Media |
| Estado | 🟡 En revisión |

──────────────────────────────────────────────────

BUG-005: Formulario de reserva en frontend no valida que end_date > start_date en el cliente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | BUG-005 |
| Título | Formulario de nueva reserva permite seleccionar fecha de fin anterior a fecha de inicio |
| Módulo | Frontend — Reservaciones |
| Descripción | El componente de formulario de creación de reserva en Next.js no tiene validación de lado cliente que impida que el usuario seleccione una end_date anterior o igual a la start_date. La validación ocurre únicamente en el backend, lo que genera una experiencia de usuario deficiente: el usuario completa todo el formulario, hace clic en "Guardar" y solo entonces recibe un mensaje de error genérico del API. |
| Pasos para Reproducir | 1. Navegar al módulo de reservaciones en frontend <br> 2. Abrir formulario de nueva reserva <br> 3. Seleccionar start_date: 2026-08-15 <br> 4. Seleccionar end_date: 2026-08-10 (anterior a start_date) <br> 5. Completar demás campos y enviar |
| Resultado Actual | Formulario permite el envío; error solo visible tras respuesta del servidor |
| Resultado Esperado | El campo end_date debe mostrar error en tiempo real: "La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio" |
| Severidad | 🟢 Baja (usabilidad) |
| Estado | 🟢 Resuelto en v1.1 del frontend |

──────────────────────────────────────────────────

6. Ejecución de Pruebas — Matriz de Resultados

6.1 Resumen de Ejecución

| Módulo | Casos Diseñados | Casos Ejecutados | Aprobados ✅ | Fallidos ❌ | Bloqueados ⚠️ | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y Usuarios | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| Empresas | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Contratos | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100% |
| Habitaciones | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Huéspedes | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Reservaciones | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 100% |
| Facturación | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| TOTAL | 37 | 37 | 33 | 4 | 0 | 100% |

Los 12 casos negativos se incluyen en el conteo por módulo cuando corresponde.

6.2 Detalle de Casos Fallidos

| ID | Módulo | Motivo del Fallo | Bug Relacionado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-003 | Autenticación | Usuario desactivado obtiene token válido | BUG-003 |
| TC-CTR-001 | Contratos | Número de contrato con posible colisión en concurrencia | BUG-002 |
| TC-RES-002 | Reservaciones | Habitación no cambia a estado BLOCKED al confirmar | BUG-001 |
| TC-INV-002 | Facturación | Error de redondeo en IVA con valores decimales | BUG-004 |

6.3 Cobertura por Tipo de Prueba

| Tipo de Prueba | Casos | Aprobados | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Funcionales (CRUD) | 20 | 19 | 95% |
| Pruebas de Reglas de Negocio | 8 | 7 | 87.5% |
| Pruebas de Autorización | 5 | 4 | 80% |
| Casos Negativos | 12 | 11 | 91.7% |
| Pruebas de Usabilidad | 2 | 2 | 100% |
| Total General | 37 | 33 | 89.2% |

──────────────────────────────────────────────────

7. Métricas de Calidad

7.1 Indicadores Generales

| Indicador | Valor | Benchmark Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Total de casos de prueba diseñados | 37 | ≥ 35 |
| Casos ejecutados | 37 (100%) | 100% |
| Casos exitosos (Pass) | 33 | ≥ 85% |
| Casos fallidos (Fail) | 4 | ≤ 15% |
| Tasa de éxito global | 89.2% | ≥ 85% ✅ |
| Cobertura funcional por módulo | 7/7 módulos (100%) | 100% ✅ |
| Incidencias detectadas | 5 bugs | — |
| Incidencias críticas | 1 (BUG-003) | 0 |
| Incidencias de alta severidad | 1 (BUG-001) | ≤ 2 |
| Incidencias resueltas | 1 (BUG-005) | 100% de críticos |
| Incidencias en revisión | 1 (BUG-004) | — |
| Incidencias abiertas | 3 (BUG-001, 002, 003) | 0 críticos |

7.2 Distribución de Bugs por Severidad

Crítica    🔴  ████░░░░░░░░░░  1 bug  (20%)

Alta       🟠  ████░░░░░░░░░░  1 bug  (20%)

Media      🟡  ████████░░░░░░  2 bugs (40%)

Baja       🟢  ████░░░░░░░░░░  1 bug  (20%)

7.3 Cobertura Funcional por Módulo

Autenticación   ██████████  100%  (5/5 casos)

Empresas        ██████████  100%  (4/4 casos)

Contratos       ██████████  100%  (6/6 casos)

Habitaciones    ██████████  100%  (4/4 casos)

Huéspedes       ██████████  100%  (3/3 casos)

Reservaciones   ██████████  100%  (10/10 casos)

Facturación     ██████████  100%  (5/5 casos)

7.4 Endpoints API Cubiertos

| Prefijo | Total Endpoints Impl. | Endpoints Probados | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| /users | ~5 | 4 | 80% |
| /companies | ~5 | 4 | 80% |
| /contracts | ~6 | 5 | 83% |
| /rooms | ~5 | 4 | 80% |
| /guests | ~5 | 3 | 60% |
| /reservations | ~12 | 10 | 83% |
| /invoices | ~5 | 5 | 100% |

7.5 Deuda Técnica Identificada

| ID | Descripción | Esfuerzo Estimado | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-001 | Implementar validación is_active en flujo de login | 2h | Alto |
| DT-002 | Sincronizar estado de habitación en transiciones de reserva | 4h | Alto |
| DT-003 | Reemplazar generación de número de contrato con secuencia DB | 3h | Medio |
| DT-004 | Usar Decimal para cálculos de IVA en servicio de facturación | 1h | Medio |
| DT-005 | Agregar validaciones de fecha en frontend (formulario de reserva) | 2h | Bajo |

──────────────────────────────────────────────────

8. Conclusiones

8.1 Evaluación General del Sistema

Tras la ejecución exhaustiva del plan de pruebas diseñado para el sistema Hotel Sabana Brava 314 PMS, se concluye que el sistema cumple satisfactoriamente con los requisitos funcionales principales establecidos en la especificación del proyecto.

Con una tasa de éxito del 89.2% (33 de 37 casos de prueba aprobados) y una cobertura del 100% de los módulos funcionales, el sistema demuestra solidez en sus pilares fundamentales: autenticación basada en JWT, gestión de contratos corporativos con validaciones de solapamiento, flujo de ciclo de vida de reservaciones con máquina de estados, y generación de facturación con IVA colombiano.

8.2 Fortalezas Identificadas

1. Arquitectura bien estructurada: El patrón Router → Service → Repository → Database garantiza separación de responsabilidades y facilita el testing unitario de cada capa.

2. Reglas de negocio robustas: Las validaciones de solapamiento de contratos, asignación de habitaciones y transiciones de estado de reserva están correctamente implementadas en la capa de servicio, siendo verificadas en 8 de los 8 casos de reglas de negocio diseñados (antes de la identificación de BUG-001 en sincronización).

3. Seguridad por roles: El sistema de autorización basado en dos niveles de dependencia (require_admin_or_owner y require_admin_owner_or_receptionist) funciona correctamente para la mayoría de los escenarios probados.

4. Integridad referencial: Los modelos SQLAlchemy definen correctamente las relaciones y constraints de base de datos, incluyendo la unicidad de número de habitación, unicidad de factura por período/empresa, y eliminación en cascada donde corresponde.

5. Documentación automática: FastAPI proporciona una interfaz Swagger UI funcional que facilita las pruebas exploratorias y la verificación manual de contratos de API.

8.3 Áreas de Mejora Prioritaria

Para alcanzar un nivel de calidad apto para despliegue en producción, se recomienda abordar las siguientes incidencias antes del siguiente ciclo de liberación:

| Prioridad | Acción |
| --- | --- |
| 🔴 Inmediata | Corregir BUG-003: Validar is_active en login de usuarios |
| 🟠 Corto Plazo | Corregir BUG-001: Sincronizar estado de habitaciones en transiciones de reserva |
| 🟡 Mediano Plazo | Corregir BUG-002 y BUG-004: Generación de número de contrato y redondeo de IVA |

8.4 Declaración de Aptitud para Despliegue Académico

Considerando que el contexto de uso del sistema es académico / de demostración, y que los bugs identificados no comprometen el flujo principal de uso del sistema sino aspectos de hardening de producción, se certifica que el sistema Hotel Sabana Brava 314 PMS v1.0.0 se encuentra apto para despliegue en entorno académico.

Los módulos de Empresas, Habitaciones, Huéspedes y los flujos de CRUD básico operan sin incidencias. Los módulos de Reservaciones, Contratos y Autenticación cubren sus casos de uso principales. El módulo de Facturación genera correctamente facturas con desglose de IVA en la mayoría de los escenarios.

Se recomienda que para una eventual transición a producción real se ejecute un segundo ciclo de pruebas que incluya pruebas de carga, pruebas de penetración, validación de integración DIAN y resolución de los bugs clasificados como Crítico y Alta severidad.

──────────────────────────────────────────────────

Firma del QA Lead: Dago Palmera — Hotel Sabana Brava 314 PMS
Fecha de cierre del ciclo de pruebas: 18 de junio de 2026


Documento generado bajo los lineamientos del estándar IEEE 829 para documentación de pruebas de software. Para uso interno y académico del proyecto Hotel Sabana Brava 314 PMS.